HNPR—2020—01017

湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划（2020—2022年）》的通知

湘政办发〔2020〕30号

各市州、县市区人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

《湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划（2020—2022年）》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

湖南省人民政府办公厅

2020年7月14日

（此件主动公开）

湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设

三年行动计划（2020—2022年）

为贯彻落实党中央、国务院关于促进中部地区高质量发展和支持革命老区振兴发展的决策部署，加快湘赣边区域合作示范区（以下简称示范区）建设，探索省际交界地区协调发展新模式和革命老区高质量发展新路径，结合我省实际，制定本行动计划。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，大力推进示范区基础设施互通、红色文化传承、产业转型升级、乡村振兴、新型城镇化建设、生态环境治理、公共服务共享和社会治理能力提升，不断增强湘赣边老区人民获得感、幸福感和安全感，着力将示范区建设成为全国革命老区推进乡村振兴的引领区、多省交界地区协同发展的样板区、绿色发展和生态文明建设的创新区、城乡融合发展和产业转型发展的先行区。

- 工作目标

到2022年，示范区综合经济实力明显增强，互联互通的综合交通网络基本成形，红色文化保护传承成效显著，优势互补的现代产业体系初步构建，城镇化发展质量明显提升，城镇化率与全省平均水平差距明显缩小，乡村振兴和生态建设取得突出成效，基本公共服务水平明显提升，初步形成主体功能清晰、基础设施完善、产业发展协同、生态环境优美、公共服务均等、人民生活幸福的革命老区高质量发展新模式。

三、重点工程

（一）交通基础设施联通工程。

围绕示范区红色景点互通联动，加快区域内高速铁路、高速公路、国省干线及通景道路连通对接，打造“一环五干两轨一网”综合交通网络，实现三级公路直达国家3A级以上景区。

1.打造湘赣边旅游环线。依托沪昆高铁和沪昆、平汝、平伍益、铜浏、浏洪、泉南、莆炎、厦蓉等高速公路，加强湘赣边交通通道对接，共同打造平江（平江起义纪念馆）—浏阳（耀邦故里·秋收起义旅游区、锦绶堂）—醴陵（李立三故居）—攸县（红军东冲兵工厂）—茶陵（茶陵县工农兵政府旧址）—炎陵（红军标语博物馆）—桂东（第一军规广场、《三大纪律六项注意》颁布旧址）—汝城（湘南起义汝城会议旧址群、沙洲红色旅游景区）—宜章（湘南暴动纪念馆）与江西崇义、井冈山、莲花、铜鼓、修水等地互联互通的湘赣边红色旅游环线。（省交通运输厅、省发展改革委、省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

2.建设五条区域高速干线。加快平江—伍市（湘赣界）、江背—干杉高速公路建设，加快推进沪昆高速萍乡—醴陵—娄底段扩容工程，推动茶陵—常宁高速尽快开工，启动遂川—桂东—新田高速公路前期工作。有序实施一批区域连接线建设。（省交通运输厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

3.推进长赣、醴茶铁路建设。加快推进渝长厦高铁长赣段前期工作，力争早日开工。加快推进醴茶铁路电气化改造，并接入吉衡铁路和长株潭城际铁路，开通浏阳—醴陵—攸县—茶陵—炎陵—井冈山红色旅游观光列车组。争取兴永郴赣、常岳九铁路尽早开展前期工作。（省发展改革委、省交通运输厅、省自然资源厅、相关市县人民政府负责）

4.建设旅游景区通达路网。按旅游风景道标准，改造升级湘赣边主要旅游景点间交通干线，拉通高速公路出口与景区连接线，建设红色旅游景区通达路网。节假日期间在机场码头、旅游集散中心、景区换乘站等区域组织临时接驳交通。（省交通运输厅、省发展改革委、省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

（二）红色文化旅游提升工程。

依托湘赣边丰富的红色文化资源，着力打造以“一节一会一论坛”为标志的湘赣边红色文化品牌，大力发展红色文化旅游产业。

1.举办中国红色文化艺术节。争取由文化和旅游部与湘赣两省政府共同主办中国红色文化艺术节，每年举办一届，在两省轮流举办。（省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

2.举办中国红色旅游博览会。联合江西省定期举办中国红色旅游博览会，以“重走秋收路”“重走长征路”等红色经典旅游线路、红色旅游文创产品、红色文旅VR体验、非物质文化遗产、红色教育等为主要内容，培育发展红色文化旅游产业。支持符合条件的研学实践教育基地创建省级、国家级基地，推动红色研学实践教育基地联盟建设。（省文化和旅游厅、省教育厅、相关市县人民政府负责）

3.打造“不忘初心、牢记使命”高峰论坛。联合江西省向中央申请，定期在井冈山、韶山等地举办“不忘初心、牢记使命”高峰论坛。（省委宣传部、相关市县党委负责）

（三）长征国家文化公园（湖南段）建设工程。

以长征国家文化公园（湖南段）建设为引领，加强湘赣边革命文物保护利用和红色基因传承，建设涵盖“一库一源一广场”的湘赣边红色文化旅游融合发展创新区。

1.建设长征国家文化公园（湖南段）。重点规划汝城“半条被子”核心展示园，推进汝城纳入建设示范县，将宜章、桂东、浏阳、炎陵、茶陵等地纳入相关核心展示园和集中展示带。加快推进红色景区提质和红色文化资源数字化保护传承，促进文化旅游融合发展。（省委宣传部、省文化和旅游厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

2.建设红色基因数据库。对区域内革命文物开展普查认定，摸清资源家底，建立革命文物大数据库，推进革命文物资源信息开放共享。实施革命文物整体保护利用工程，开展革命文物保护修缮工作，加强革命文物展示宣传。将革命文物保护利用与青少年教育、干部教育等相结合，构建湘赣边红色研学、红色教育培训联合体，提升红色文化资政育人功效。（省委宣传部、省文化和旅游厅、省文物局、相关市县人民政府负责）

3.打造初心源旅游景区。依托毛泽东主持连队建党旧址——叶家祠、耀邦故里·秋收起义旅游区、茶陵县工农兵政府旧址、沙洲红色旅游景区等红色景点，打造一批“初心源”，深入开展红色教育、干部培训、党性教育、研学教育。（省委宣传部、省文化和旅游厅、省发展改革委、省教育厅、相关市县人民政府负责）

4.提质军规广场。以毛泽东领导湘赣边秋收起义后在桂东制定的“第一军规”为主题，建设提质第一军规主题广场。（省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

（四）现代农业发展示范工程。

依托生态资源优势，按照绿色化、规模化、标准化、品牌化要求，加快全产业链提质升级，做强做优区域特色农业，培育壮大“湘赣红”区域品牌，形成“品牌+特色+示范”的湘赣边现代农业发展体系。

1.加快发展优势特色农业产业。加快示范区优势特色现代农业园区建设，确保每县市布局建设1个省级优质农副产品供应基地或1个省级现代农业产业园。支持创建国家特色农产品优势区和国家农村产业融合发展示范园。大力培育湘赣边“湖南茶油、湖南红茶、岳阳黄茶、湘南脐橙、浏阳花木、攸县香干、炎陵黄桃、桂东绿茶、汝城辣椒、安仁枳壳”等十大区域特色农产品，积极推广“湘赣红”区域公用品牌，引导标准化生产和扩大品牌销售。加快布局建设区域性农产品产地市场、仓储冷链物流设施、特色农产品产销平台和农产品电商平台。（省农业农村厅、省发展改革委、省商务厅、省林业局、省财政厅、省市场监管局、相关市县人民政府负责）

2.开展高标准农田示范。加快推进示范区10个县市高标准农田建设，提升重要农产品综合生产能力。结合特色小镇建设、美丽乡村建设、特色产业发展等开展高标准农田建设示范。（省农业农村厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

（五）产业转型升级振兴工程。

以“一节一馆两院”为抓手，推进烟花、陶瓷等传统支柱产业转型升级，加强产业园区承载能力建设，支持承接沿海产业转移和新兴产业布局，推动示范区产业振兴发展。

1.打造世界花炮之都。高水平办好中国（浏阳）国际花炮文化节，进一步扩大花炮产业影响力。建设浏阳花炮产业研究院，推进研发中心、展示中心、特色产业园等平台建设，推动花炮产业安全化、智能化、绿色化转型，打造世界花炮之都。（省工业和信息化厅、省应急厅、相关市县人民政府负责）

2.打造国际陶瓷之都。高品质建设醴陵陶瓷馆，打造具有国际影响力的陶瓷产业博览会，大力发展与陶瓷文化紧密关联的文化交流、会务会展、研发设计、研学旅游产业。支持湖南工业大学加快醴陵陶瓷学院建设，加快建设湖南陶瓷技师学院，加强产业人才培养和技术研发，促进陶瓷产业转型升级。（省工业和信息化厅、省教育厅、省人力资源社会保障厅、省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

3.提质升级产业园区。加快示范区产业园区发展，加快园区标准化厂房建设，完善水电气网等基础设施，提高公共信息、科技孵化、物流等配套服务水平。加快承接沿海产业转移和新兴产业布局，大力发展新材料、电子信息、电器设备、生物医药、特色中医药、节能环保等产业。支持浏阳经济技术开发区、醴陵经济技术开发区提质升级。（省发展改革委、省财政厅、省科技厅、省商务厅、省工业和信息化厅、相关市县人民政府负责）

（六）新型城镇化推进工程。

加快示范区县城建设，培育特色小镇，传承历史文化，加快补齐能源、信息网络、“两供两治”等基础设施短板，提升城镇化质量和水平。

1.促进县城扩容提质。以推动产城融合为着力点，统筹生产、生活、生态布局，加快市政设施、园区设施、公共服务设施、生态环保设施和智慧城市建设，完善提升城市功能，促进县城扩容提质，走以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体的发展道路。推动浏阳市、醴陵市建设湘赣边区域性中心城市。（省住房城乡建设厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

2.培育特色产业小镇。围绕产业“特而精”、功能“聚而合”、形态“小而美”，在工业、农业、文旅等领域培育一批特色产业小镇，推动城乡融合发展。重点建设浏阳市大瑶花炮小镇、文家市红色文旅小镇、柏加花木小镇、社港医养小镇、醴陵市五彩陶瓷小镇、炎陵县中村黄桃小镇、汝城县泉水辣椒小镇、安仁县灵官中药材小镇、攸县皇图岭香干小镇等特色产业小镇。（省发展改革委、省农业农村厅、省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

3.加强历史文化传承。落实历史文化名城名镇名村保护要求，将延续湘赣边红色文化基因与凸显湘赣边地域特征、建筑文化、自然山水相结合，管控城镇建筑风貌，保护历史文化街区、历史文化保护区、历史文化地段、历史建筑及非物质文化遗产，加强历史文化、民族文化传承，提升城镇建设品质。（省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅、相关市县人民政府负责）

4.推进“两供两治”建设。加快实施宜章县莽山水库供水工程、茶陵县洮水水库与西厢片供水工程和茶陵县城供水管网扩容提质改造工程，加快莽山水库灌区新建工程、安仁县茶安水库灌区续建配套与节水改造等项目建设。加快区域内燃气管网新（改）建。新建一批乡镇污水处理设施及配套管网，实现建制镇污水处理设施基本覆盖。新建浏阳市、醴陵市、茶陵县垃圾焚烧发电厂，扩建炎陵县垃圾填埋场。（省住房城乡建设厅、省水利厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

5.提升能源保障能力。加快实施雅中直流等省际输电通道和联网工程，加快推进平江抽水蓄能电站、衡阳—炎陵天然气支线管道工程建设。支持具备条件的县市发展风力发电等清洁能源产业、智能高压电网产业和煤电油气能源产业。（省能源局、相关市县人民政府负责）

6.建设新型基础设施。加快区域信息设施综合改造、扩面，基本实现农村移动宽带连续覆盖，提升光纤固定宽带覆盖水平，加快5G商用步伐。健全县乡村三级电商服务体系和物流配送体系。（省通信管理局、省工业和信息化厅、省商务厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

（七）农村人居环境示范工程。

以美丽乡村示范、农村环境治理为重点，加快补齐农村环境基础设施短板，大力改善人居环境。

1.推进美丽乡村示范。在醴陵市开展全域美丽乡村示范创建，在浏阳市柏加镇、攸县酒埠江镇、平江县加义镇、汝城县泉水镇开展美丽乡村创建，在各县市选取条件较好的村开展美丽乡村示范创建。（省农业农村厅、相关市县人民政府负责）

2.实施农村人居环境治理。重点推进“一规划两示范三创建四覆盖”：“一规划”即村庄规划提档升级；“两示范”即渌水综合治理示范、椒花水库建设示范；“三创建”即创建整洁乡村、创建美丽乡村、创建精品乡村；“四覆盖”即农村生活垃圾治理全覆盖、农村生活污水治理全覆盖、农村厕所革命全覆盖、村庄清洁行动全覆盖。支持创建全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县。（省农业农村厅、省生态环境厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅、相关市县人民政府负责）

（八）生态环境保护治理工程。

以生态屏障构筑、污染防治能力建设、流域治理为重点，提升区域内资源环境生态监测预警和保护治理能力，厚植绿色生态优势。

1.构筑生态屏障。实施森林质量提升、水土流失综合防治、湿地保护、流域综合治理、饮用水源地保护等生态工程，力争2022年森林覆盖率稳定在59.9%以上，跨区域水质优良率高于国家考核目标，重要江河、湖泊、水库等功能区水质监测达标率达到100%。推进实施废弃矿山植被恢复和生态治理工程，严格执行矿山地质环境保护与治理恢复基金制度，支持建设绿色矿山和生态示范矿山。以郴州国家可持续发展议程创新示范区建设为抓手，加快推进桂东县、汝城县、安仁县、宜章县水资源可持续利用与绿色发展。（省林业局、省水利厅、省生态环境厅、省自然资源厅、省科技厅、相关市县人民政府负责）

2.提升污染防治能力。严控污染物排放总量。推进大气污染联防联控和重污染天气应急联动。加强土壤污染防治和固体废物治理，推进重点地区污染场地和土壤修复治理，完善医疗废物、危险废物收集运输和处理处置体系。（省生态环境厅、省自然资源厅、相关市县人民政府负责）

3.加强城市防洪和流域治理。加快实施醴陵市城市防洪及渌水玉皇阁保护圈加固、澄潭江二期治理，茶陵县洣水河前农、瑶洣、深红保护圈城市防洪建设等工程。继续落实渌水流域横向生态保护补偿协议，加强渌水、洣水、永乐江、浙水河等流域综合治理，强化水安全保障能力。（省水利厅、省生态环境厅、省财政厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

（九）基本公共服务保障工程。

提高示范区基础教育水平，增强医疗卫生保障能力，推动区域公共服务共建共享，促进教育医疗水平双提升和社会保障一体化。

1.促进教育均衡发展。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，新建一批芙蓉学校，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，提升农村义务教育学校信息化水平，促进义务教育均衡发展。加强区域内中等职业教育基础能力建设，改善职业教育办学条件。支持区域内高等教育发展，推进在浏阳市筹建钱学森科技大学（暂命名）。（省教育厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

2.推动医疗服务三覆盖。以湘雅医院等省内优质医疗资源为依托，以浏阳市人民医院为平台，联合打造湘赣边医疗联合体和区域医疗中心。发挥浏阳市社港骨伤科、集里中风专科等特色优势，打造湘赣边特色中医医疗中心。加强湘赣边乡村医生、全科医生培养与使用，完善激励机制，提高农村定向免费本科医学生招生数量。大力推动区域内县市二甲医院全覆盖、乡镇卫生院全科医生全覆盖、行政村卫生室全覆盖。（省卫生健康委、省教育厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

3.推进社会保障一体化。加强区域就业、人才和社会保障工作交流与合作。推动区域职业资格（职业技能等级）、职称评定等各类标准互认。统筹推进区域内养老、失业、基本医疗保险和住房公积金等社会保障政策基本一致。（省人力资源社会保障厅、省医保局、相关市县人民政府负责）

（十）社会治理能力提升工程。

加快推进示范区乡村振兴和地方政府治理能力建设，深入开展乡村文明提升行动。

1.促进乡村振兴和地方政府治理能力提升。积极引进世界银行结果导向型贷款，以支持乡村振兴为目标，以财政政策为主，以义务教育、农村交通和政务服务等政策为辅，促进地方政府治理体系和治理能力现代化。（省财政厅、省发展改革委、省教育厅、省交通运输厅、省政务局、相关市县人民政府负责）

2.实施乡村文明提升行动。选派科技和文化特派员赴示范区县市挂任职，在示范区开展素质提升、文化下乡、移风易俗三大行动。（省委组织部、省科技厅、省教育厅、省文化和旅游厅、省民政厅、相关市县人民政府负责）

四、政策保障

1.财税政策。加大对区域内县市均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、革命老区转移支付，以及重点生态功能区转移支付补助力度，提升基本公共服务保障水平。统筹考虑重大项目建设需求和债务风险水平，在分配新增政府债券时对湘赣边区域给予倾斜。支持区域内市县出台货运车辆购置融资贴息政策，省财政通过统筹相关专项资金给予一定比例补助。鼓励引导货运车辆落户，对外地上牌的货运车辆（不含黄标车）返湘落户以及省内新增上牌的营运货车，免收车辆牌证费。（省财政厅、省发展改革委、相关市县人民政府负责）

2.投资政策。设立湘赣边区域合作示范区建设省预算内专项，对重大项目建设给予支持。省本级相关专项资金对区域内符合条件的项目给予优先考虑和适当倾斜。严格落实国家在贫困地区安排的公益性建设项目取消县级和集中连片特殊困难地区地市级配套资金的政策。（省发展改革委、省财政厅、相关市县人民政府负责）

3.园区政策。支持区域内具备条件的产业园区转型升级和调区扩区。支持与发达地区通过委托管理、投资合作等多种形式发展“飞地经济”，探索建立资源整合、要素共享、收益分成的园区建管运营新模式。对区域内引进的“三类500强”企业投资的重大产业项目，根据需要实行“一事一议”。（省发展改革委、省财政厅、省商务厅、省科技厅、省工业和信息化厅、相关市县人民政府负责）

4.用地政策。对省级及以上重点项目开辟用地审批绿色通道，优先办理、限期审批。对“五个100”、“135”工程升级版等重大产业项目，以及深度贫困县的脱贫攻坚、重要民生、重大基础设施等项目用地指标确有不足的，根据省预留指标使用情况统筹安排。积极支持开展城乡建设用地增减挂钩工作，区域内市县增减挂钩项目实施方案批复后，可以申请预支比例不超过批复面积30%、每年度面积不超过300亩的增加挂钩项目节余指标。（省自然资源厅、省林业局、相关市县人民政府负责）

5.金融政策。鼓励政策性银行加大对示范区建设的信贷支持力度，鼓励各商业银行参与示范区建设，支持示范区利用国际金融组织贷款和外国政府贷款建设社会治理、生态保护、乡村振兴与公共服务类项目。支持符合条件的企业通过发行企业债、项目收益债券和资产证券化等方式进行市场化融资。支持保险资金投资基础设施和重点产业项目建设。鼓励设立村镇银行和融资担保机构。推进农村金融产品和服务创新，鼓励保险机构开发特色优势农作物保险产品。（省地方金融监管局、省发展改革委、省财政厅、人民银行长沙中心支行、湖南银保监局、湖南证监局、相关市县人民政府负责）

6.对口帮扶政策。充分发挥省派驻村帮扶后盾单位作用，建立联县帮扶机制，加强人才、技术、产业、项目等方面的对口支援。鼓励引导大型国有企业和非公企业与区域内经济欠发达地区开展结对帮扶。（省委组织部、省扶贫办、省发展改革委、省国资委、省工商联、相关市县人民政府负责）

五、组织实施

1.加强组织领导。充分发挥推进湘赣边区域合作示范区建设联席会议制度作用，统筹推进示范区建设重大事项，研究解决重大问题。联席会议办公室各专项工作组、成员单位要各司其职，加强省际协调，细化责任，抓好落实。省直各有关单位要按照职能分工，在政策实施、项目建设、体制创新、对外开放等方面给予支持，为示范区建设营造良好环境。长沙市、株洲市、岳阳市、郴州市和相关的10个县市人民政府要切实履行主体责任，抓好各项建设任务落地落实。

2.推进重大项目。围绕示范区十大重点工程，推进实施百大重点项目。各市县要以项目为重要抓手，加快推进示范区建设。各项目责任单位要制定项目实施路线图、时间表。省直各部门要加强指导，全力支持，在示范区形成支持项目建设的浓厚氛围。对百大重点项目实施动态管理。

3.实施督导评估。建立示范区建设进展定期调度评价机制，对重大事项、重点项目定期通报。探索建立与示范区发展相适应的绩效评估和激励机制。加强宣传推介，及时总结示范区建设好的经验做法，努力探索边区、老区高质量发展的有效模式和途径，打造革命老区振兴和区域协调发展的典型范例。

本通知自发布之日起施行。

附件：湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计

划（2020—2022年）重点建设项目表

附件

湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划（2020—2022年）重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 建设阶段 | 开工 年份 | 竣工 年份 | 总投资 （万元） | 建设规模及主要建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（100项） |  |  |  |  | 28966353 |  |  |
| 一、交通基础设施联通工程（14个项目，总投资17859000万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长赣高铁 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2025 | 2559000 | 项目全长420.8公里，湖南段长118.3公里 | 省发展改革委 |
|  | 醴茶铁路 | 醴陵市 攸县 茶陵县 炎陵县 | 续建 | 2020 | 2025 | 500000 | 计划对醴茶铁路全线进行电气化改造，往南接入吉衡铁路，往北从株洲、浏阳接入长株潭城际铁路 | 省发展改革委 |
|  | 平江至伍市（湘赣界）高速公路 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2023 | 1250000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程94公里，全部在平江县境内 | 省交通运输厅 |
|  | 伍市至益阳高速公路 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2022 | 1190000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程84公里，平江县境内7公里 | 省交通运输厅 |
|  | 江背至干杉高速公路 | 浏阳市 | 续建 | 2019 | 2022 | 220000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程21公里，浏阳市境内2公里 | 省交通运输厅 |
|  | 沪昆高速醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 醴陵市 | 新开工 | 2020 | 2024 | 2500000 | 新建双向六车道高速公路，设计速度120公里/小时，总里程154公里，醴陵市境内46公里 | 省交通运输厅 |
|  | 茶陵至常宁高速公路（含安仁支线） | 茶陵县安仁县 攸 县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 1930000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程152公里，茶陵县境内20公里，安仁县境内61公里，攸县境内3公里 | 省交通运输厅 |
|  | 临武至连州（湘粤界）高速公路 | 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 130000 | 新建双向六车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程6公里，全部在宜章县境内 | 省交通运输厅 |
|  | 桂东（湘赣界）至新田高速公路 | 桂东县 | 新开工 | 2021 | 2025 | 3920000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度待定，总里程237公里，桂东县境内47公里 | 省交通运输厅 |
|  | 京港澳高速耒阳至宜章段扩容工程 | 宜章县 | 新开工 | 2021 | 2024 | 1750000 | 高速公路四改八，设计速度100公里/小时，总里程146公里，宜章县境内25公里 | 省交通运输厅 |
|  | 普通国省道省际通道工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 170000 | S330、S204、S326、S327等12个省际通道提质改造项目，总里程186.5公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 区域内国省干线提质工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 1200000 | G106、G319、G536、S104等24个区域内普通国省干线提质改造项目，总里程593公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 红色精品旅游公路工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 210000 | 2020年开展试点，“十四五”全面实施，总里程约700公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 农村公路基础交通网工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 330000 | 自然村通硬化路252公里，窄路面加宽100公里，林场道路96公里，安保工程4700公里，危桥改造425座，路网连通工程500公里，双车道改造500公里 | 10个县市人民政府 |
| 二、红色文化旅游提升工程（9个项目，总投资215000万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胡耀邦故里研学实践教育营地建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 25000 | 建设三栋宿舍楼、一栋综合楼、研学主题馆、国防馆、农耕文化馆、浏阳花炮非遗体验馆、廉洁家风馆、植物园、红色剧场及配套基础设施 | 浏阳市人民政府 |
|  | 湘赣边秋收起义革命根据地及干部学院建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 40800 | 建设秋收起义干部学院学员楼、文体楼、教学楼、专家楼、综合服务楼等主体工程和军事文化体验区、文博中心等；修缮“毛泽东军事生涯首战告捷之地”、锦绶堂、上坪会议旧址、红十六军兵工厂旧址、毛泽东旧居、红一方面军成立旧址；建设游客服务中心、秋收起义白沙大捷第一枪胜利广场、毛泽东战斗指挥雕塑、停车场和旅游厕所；完成通景路提质改造，文物周边环境整治，游道及旅游标识系统完善；绿化亮化、强弱电、给排水等市政设施建设 | 浏阳市人民政府 |
|  | 红军营国防教育、党性教育、研学实践教育基地建设项目 | 平江县 | 续建 | 2017 | 2022 | 11000 | 维护修缮景区道路、红色遗址；建设研学实践教育基地及停车场等配套基础设施 | 平江县人民政府 |
|  | 炎陵县红色景点群建设项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2025 | 70600 | 连队建党旧址—叶家祠、毛泽东旧居—桥头江家、工农革命军第一军第一师第一团团部旧址—朱家祠、何孟雄故居（含何炳麟故居）、工农革命军第一军第一师师部旧址—周家祠（含周南学校）、中村八担丘、军民诉苦大会旧址—诉苦台及中村老墟、洣泉书院、接龙桥战斗旧址、十都万寿宫及十都老墟、革命烈士纪念碑、江家试馆、张平化故居、湘山宝塔、张家祠、张经武故居、十都万家大屋、酃县县委、酃县第一届工农兵政府、周亚水故居等旧址和毛泽东、朱德行军路线等红色景点修复；停车场、旅游厕所、标识标牌、供水供电、绿化、周边道路等配套设施建设；周边民居风貌改造等 | 炎陵县人民政府 |
|  | 安仁县红色教育基地升级改造项目 | 安仁县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 11000 | 提质改造唐天际故居、苏维埃政府旧址—轿顶屋、朱德“拴马桩”遗址—赵家祠、朱德整军纪念地—卢古祠、烈士公园；配套建设景点道路、停车场、旅游厕所、旅游标识标牌及安护工程等附属设施 | 安仁县人民政府 |
|  | 湘南起义旧址群及李涛故居文旅融合建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 3600 | 文物本体保护修缮、环境整治和陈列布展 | 汝城县人民政府 |
|  | 茶陵县工农兵政府旧址提质改造及列宁学校红色教育基地 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 41000 | 建设和修缮将军广场、红色演艺中心、农业生产体验区、红色文化公园、列宁学校小田旧址至“三大学士亭”长征步道、红色文化驿站、列宁学校旧址等 | 茶陵县人民政府 |
|  | 谭震林、蔡兰阶、蔡会文旧居景区建设项目 | 攸县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 8000 | 修复旧居，建设烈士革命事迹陈列馆、进景公路、游客服务中心等景区配套设施 | 攸县人民政府 |
|  | 邓中夏故居提质改造项目 | 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 4000 | 建设邓中夏故居广场、邓中夏故居陈列馆及陈展、游步道，建设修缮古民居及配套基础设施 | 宜章县人民政府 |
| 三、长征文化公园建设工程（6个项目，总投资115841万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红军长征在湖南纪念馆建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2021 | 2022 | 28000 | 纪念馆建设、环境整治和陈列布展 | 浏阳市人民政府 |
|  | 中央红军长征突破第二道封锁线青石寨集中展示园建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 30000 | 保护修缮文物本体；展示利用设施维修改造，包括标识系统、旅游服务中心、陈列布展提质等 | 汝城县人民政府 |
|  | 中央红军长征突破第三道封锁线指挥部旧址提质改造项目 | 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 5600 | 文物本体保护修缮4800平方米、展陈场馆改造2000平方米、周边环境整治古民居修缮约8000平方米，建设游客服务中心、旅游厕所、标识标牌及智能导游导览系统 | 宜章县人民政府 |
|  | 茶陵云阳山红军纪念公园及“湖口挽澜”纪念馆建设项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 15000 | 建设红军广场、牌坊，新建“湖口挽澜”纪念馆，建设4公里游步道及生态停车场等 | 茶陵县人民政府 |
|  | 汝城县中央红军长征入湘第一站总司令部旧址及附属设施建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 7241 | 中央红军长征入湘第一站总司令部旧址复原陈列，文物本体保护修缮，建设景区步行道、露天停车场等附属基础设施 | 汝城县人民政府 |
|  | 汝城县长征干部学院建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 30000 | 建设红色培训基地，新建综合楼、教学楼、学员餐厅、宿舍等，总建筑面积35000平方米 | 汝城县人民政府 |
| 四、现代农业发展示范工程（8个项目，总投资165900万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十大农业特色品牌建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2020 | 2000 | 根据“湘赣红”区域公用品牌整体建设计划，选择一批特色品牌进行重点培育 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 十大高标准农田示范片建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2021 | 61000 | 每县建设1个高标准农田建设示范片区 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 炎陵县湘赣边贸市场改造升级项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 6500 | 改造市场面积31000平方米；新建停车场2000平方米，检测室、仓库、功能性用房1500平方米，综合超市1700平方米等；改造完善消防设施、市场监控、公厕、排水排污地下管网等 | 炎陵县人民政府 |
|  | 桂东县福农王农产品集散中心项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 40000 | 建设农产品交易中心、冷库、物流区、检测中心、电商产业园及商业配套区、生活配套区等，包含农产品交易平台、农业品牌运营管理中心、信息管理服务平台、销售服务平台等 | 桂东县人民政府 |
|  | 湘赣边区山货交易市场项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 12000 | 新建交易市场10000平方米、农产品和药材交易特色街、附属配套设施等建设 | 桂东县人民政府 |
|  | 湖南大奎生物科技枳壳全程高值化研发项目 | 安仁县 | 续建 | 2019 | 2021 | 3400 | 建设厂房 5000 平方米、枳壳全程高值化研发生产线 3 条，购置大型烘干机、枳壳提取物全套设备、检验检测设备等 | 湖南大奎生物科技有限责任公司 |
|  | 湘汝50万吨辣椒制品加工项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019 | 2021 | 21000 | 新建生产车间、仓库、冷库、办公楼、宿舍、科研大楼；新建辣椒自动生产流水线16条，蔬菜休闲食品自动生产流水线3条；建设停车场地、绿化、排污、净化灯等设备设施 | 汝城县繁华食品有限公司 |
|  | 湘赣边鲜肉供应中心工程 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2025 | 20000 | 建设生猪屠宰加工厂和肉牛屠宰加工厂，包括厂房建设、屠宰设备、环保设备、冷链物流配套设施等 | 茶陵县人民政府 |
| 五、产业转型升级振兴工程（17个项目，总投资5431143万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界烟花之都 | 浏阳市 | 续建 | 2019 | 2025 | 120000 | 建设湘赣边花炮产业全球总部基地、花炮研究院、展示中心、特色产业园等公共服务平台；建设湘赣边“烟花云”花炮联动监管平台 | 浏阳市人民政府 |
|  | 五彩陶瓷之都 | 醴陵市 | 续建 | 2019 | 2021 | 953000 | 建设中国陶瓷谷核心片区（陶子湖）产业开发、釉下五彩城、陶瓷工业互联网综合服务云平台等12个项目 | 醴陵市人民政府 |
|  | 第8.6代超高清新型显示器件生产线项目 | 浏阳经开区（高新区） | 新开工 | 2020 | 2022 | 3200000 | 建设惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线，预计形成月产12万片TFT LCD面板、1.8万片白光OLED面板规模 | 惠科股份有限公司 |
|  | 豪恩声学项目 | 浏阳经开区（高新区） | 续建 | 2019 | 2021 | 500000 | 建设微型电声元器件和消费类声学产品生产线 | 湖南盈准科技有限公司 |
|  | 云母产业园（一期）项目 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 24000 | 建设11栋厂房、210个停车位，总建筑面积100620平方米 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 |
|  | 方正达新材料三期 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 30000 | 建设厂房4.75万平方米，年产特种LED高导热耐高压铝基覆铜板材料600万平方米、铝基印制电路600万平方米 | 方正达科技公司 |
|  | 恒基5G应用高氮无磁粉末成果转化项目 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 10000 | 新建粉末制备车间1500平方米，表面改性、分级、合批专用车间1500平方米，5G应用粉末物理和化学性能检测、分析、评价中心2000平方米；购买配套设备设施51台套 | 恒基粉末科技公司 |
|  | 恒茂鲲鹏计算机产业配套基地项目 | 醴陵经开区 | 新开工 | 2020 | 2022 | 30000 | 土地平整及景德镇路等道路建设，企业建设基地厂房及配套设施、购置设备等 | 湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司 |
|  | 年产300MW碲化镉薄膜发电玻璃生产线一期项目 | 醴陵经开区 | 新开工 | 2020 | 2022 | 300000 | 建设2条年产150MW碲化镉发电玻璃生产线（含生产设备）及配套设施，建设67320平方米碲化镉联合生产厂房及3600 平方米办公楼、3800平方米职工宿舍与食堂，配套建设道路、给排水、电力、燃气、绿化、景观、护坡等基础设施 | 中建材株洲光电材料有限公司 |
|  | 湖南昊华生物化工制品建设项目 | 攸县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 33000 | 项目一期建设生产车间、仓库、仓储、办公大楼；二期建设3条生物农药制品生产线 | 湖南昊华化工有限公司 |
|  | 茶陵硅微粉新型材料项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 100000 | 项目占地面积360亩，总建筑面积40000平方米，建设6栋厂房和1栋办公楼、2栋宿舍，建设6条生产线及配套设施、绿化等 | 湖南鼎联硅业有限公司 |
|  | 炎陵工业集中区智能家电产业园项目 | 炎陵县九龙工业园区 | 新开工 | 2020 | 2022 | 29000 | 建筑面积103413.31平方米，新建8栋框架式厂房、4栋钢构厂房、2栋配套综合楼、3栋仓储用房及附属配套设施 | 炎陵县龙酃实业开发有限公司 |
|  | 炎陵县九龙工业园标准厂房及配套设施建设工程和城乡产业协同发展平台建设项目 | 炎陵县九龙工业园区 | 新开工 | 2020 | 2022 | 40647 | 建设人才公寓、标准厂房、工业配套办公用房、配套服务用房、物管用房、地下车库等；建设技术研发转化平台、创业孵化平台、政务服务中心平台及配套道路、管网、绿化、亮化、停车场等 | 炎陵县龙酃实业开发有限公司 |
|  | 国家电子商务进农村综合示范项目 | 桂东县 | 续建 | 2018 | 2021 | 10000 | 建设电商创新创业孵化基地、电商仓储物流园、农村电商服务站、特色电商农产品优选库、电商农产品分销平台等 | 桂东县人民政府 |
|  | 湖南昌宜新材料有色金属合金制造项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019 | 2021 | 20000 | 建设办公楼、科研楼、标准厂房及相关配套服务设施 | 湖南昌宜新材料有限公司 |
|  | 湖南盛联汽车配件有限公司汽车零部件加工项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019 | 2021 | 20000 | 建设办公楼、科研楼、标准厂房及相关配套设施80000平方米 | 湖南盛联汽车配件有限公司 |
|  | 安仁段氏新能源科技有限公司锂电池技术创新产业化项目 | 安仁县工业园区 | 续建 | 2019 | 2021 | 11500 | 升级改造现有标准化厂房1.5万平方米、新建标准化厂房和综合大楼；新建技术研发、检验检测中心、仓储及辅助设施；购置研发检测仪器设备、生产设备，新建锂电池智能化生产线4条 | 安仁段氏新能源科技有限公司 |
| 六、新型城镇化工程（11个项目，总投资2598472万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色产业小镇建设项目 | 相关县市 | 续建 | 2019 | 2021 | 200000 | 在工业、农业、文旅等产业领域培育一批产业小镇，建设产业发展服务平台和配套公共基础设施 | 省发展改革委、省农业农村厅、省文化和旅游厅、湘赣边相关县市人民政府 |
|  | 衡阳—炎陵天然气支线管道工程 | 攸县 茶陵县炎陵县安仁县 | 续建 | 2019 | 2021 | 88324 | 一期管线全程161公里，新建6座站场、4座阀室；二期全长约65km，新建2座站场、2座阀室 | 省天然气公司 |
|  | 城乡环境基础设施建设项目 | 浏阳市 醴陵市 茶陵县 炎陵县 汝城县 宜章县 | 续建 | 2018 | 2022 | 502348 | 供水：新建供水管网，对自来水厂进行提标改造；燃气：新建燃气管网60公里；垃圾：浏阳、茶陵、醴陵新建垃圾焚烧发电厂各1座，炎陵垃圾填埋场进行二期扩建；污水：新建79个乡镇污水处理设施及配套管网建设 | 省住房城乡建设厅、 相关县市人民政府 |
|  | 平江抽水蓄能电站项目 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2025 | 880000 | 电站装机容量1400MW，建设上水库、下水库、输水系统 | 岳阳市人民政府、 平江抽水蓄能有限公司 |
|  | 湖南华电平江一期2×1000MW煤电项目 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2023 | 731000 | 建设2×1000MW煤电机组及脱硫、脱硝装置等环保设施 | 中国华电集团有限公司湖南分公司 |
|  | 普洛风电场项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 80000 | 规划总装机容10万kW，分二期建设，其中一期建设规模约5万kW；建设进场道路、升压站、场内检修道路等附属工程 | 桂东县人民政府 |
|  | 浩吉铁路浏阳东货运站场一期建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2021 | 15000 | 建设100万吨级标准煤运货运站场、堆场及相关配套设施 | 浩吉铁路股份有限公司、 浏阳市人民政府 |
|  | 湘东智慧电商农贸物流园项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 53800 | 项目占地182亩，建设综合服务中心、农副产品展贸交易中心、冷链物流仓储、常规农副产品仓储、农副产品物流分拨中心和1535个停车位等 | 浏阳市人民政府 |
|  | 湖南佳家欢食品冷链园物流项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 18000 | 建设10000立方米智能保鲜冷链库和10000平方米产品储存库，建设2000平方米分拣车间、5000平方米综合楼 | 湖南佳家欢农副产品物流园有限公司 |
|  | 炎陵县湘赣边农产品冷链物流中心项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 10000 | 新建物流仓储库6栋7000平方米、鲜活农产品保鲜冷藏库8500平方米及管理用房、信息化系统，完善冷藏及其他配套设施；新建农产品交易市场32000平方米 | 炎陵县人民政府 |
|  | 安仁县通达物流中心项目 | 安仁县 | 续建 | 2019 | 2022 | 20000 | 建设标准化仓储、库房12栋和货运站场、物流信息平台及水、电、路、绿化等配套设施 | 安仁县兴达物流有限公司 |
| 七、农村人居环境示范工程（6个项目，总投资1114690万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十大农村人居环境治理（厕所革命）示范工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2020 | 26694 | 分级推进美丽乡村建设示范村和厕所革命建设，持续推进农村改厕计划 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 美丽乡村建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2020 | 5000 | 分级推进美丽乡村建设示范 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 农村饮水安全巩固提升工程 | 攸县 茶陵县炎陵县醴陵市平江县宜章县安仁县汝城县桂东县 | 续建 | 2019 | 2021 | 47775 | 新建清水池、取水池，消毒、净化设备、厂区和配水管网续建改造等 | 省水利厅、 攸县、茶陵县、 炎陵县、醴陵市、 平江县、宜章县、安仁县、汝城县、桂东县人民政府 |
|  | 乡镇污水处理设施及配套管网建设项目 | 平江县醴陵市茶陵县攸 县 桂东县汝城县安仁县宜章县 | 新开工 | 2019 | 2022 | 254000 | 建设污水处理设施及1032km配套管网 | 省住房城乡建设厅，平江县、醴陵市、茶陵县、攸县、桂东县、汝城县、安仁县、宜章县人民政府 |
|  | 椒花水库工程 | 浏阳市 | 续建 | 2019 | 2023 | 591781 | 建设水利枢纽工程、大溪河引水工程、供水工程，总容量1.69亿立方米 | 省水利厅、湖南椒花水利枢纽开发建设股份有限公司、浏阳市人民政府 |
|  | 莽山水库工程 | 宜章县 | 续建 | 2015 | 2021 | 189440 | 建设水利枢纽、灌区骨干工程，总容量1.33亿立方米 | 省水利厅、郴州市、宜章县人民政府 |
| 八、生态环境保护治理工程（6个项目，总投资237117万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渌江水系综合治理项目 | 醴陵市 | 续建 | 2019 | 2021 | 111159 | 实施醴陵市集镇污水处理设施建设工程（19个建制镇全覆盖）、醴陵市农村生活污水处理工程（253个行政村全覆盖）、醴陵市王仙镇店香河水环境综合整治工程，治理河道长度19.2km | 省生态环境厅、 省水利厅、醴陵市人民政府 |
|  | 主要支流重要河段治理工程 | 浏阳市攸县 茶陵县醴陵市平江县汝城县桂东县 | 续建 | 2019 | 2022 | 36765 | 新建和加固堤防、河道岸坡整治 | 省水利厅、 浏阳市、攸县、 茶陵县、醴陵市、 平江县、汝城县、桂东县人民政府 |
|  | 中小河流综合整治工程 | 10县市 | 续建 | 2019 | 2022 | 51074 | 河道综合整治 | 省水利厅、 10个县市人民政府 |
|  | 小型水库除险加固工程 | 攸县 茶陵县醴陵市平江县宜章县 | 续建 | 2019 | 2020 | 13725 | 212座小型病险水库除险加固 | 省水利厅、 攸县、茶陵县、 醴陵市、平江县、宜章县人民政府 |
|  | 水源涵养与水土保持工程 | 攸县 茶陵县炎陵县汝城县桂东县安仁县平江县宜章县 | 续建 | 2019 | 2022 | 9404 | 综合治理水土流失面积168.7平方公里、崩岗18处和坡耕地水土流失综合治理 | 省水利厅、 攸县、茶陵县、 炎陵县、汝城县、桂东县、安仁县、平江县、宜章县人民政府 |
|  | 渭川河、百宜河整治项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2021 | 14990 | 雨污水管网的新建、改造、疏通及相关附属设施建设等 | 浏阳市人民政府 |
| 九、基本公共服务保障工程（21个项目，总投资869646万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湘赣边应急救治及传染病防治建设项目 | 浏阳市 攸县 炎陵县 汝城县 安仁县 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 50905 | 建设应急救治、传染病区用房（含地下停车库）以及应急救治设施设备购置 | 浏阳市、攸县、炎陵县、汝城县安仁县、宜章县人民政府 |
|  | 浏阳市中医医院、集里医院、浏阳市骨伤科医院建设项目 | 浏阳市 | 续建 | 2019 | 2023 | 114918 | 中医院新建1栋急危重症大楼、1个2层地下停车库、顶楼直升机坪，完善广场、生态停车场、内部道路、绿化等附属设施；集里医院新建1栋12层局部4层门诊综合大楼、门诊前广场，1个地下停车场，消防、医疗污水处理系统、道路、绿化等配套设施及相关设备购置；骨伤科医院新建门诊大楼、住院大楼、疗养中心、养生谷、药剂加工中心、医护培训中心等 | 浏阳市人民政府 |
|  | 平江县第一人民医院整体搬迁项目 | 平江县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 16000 | 新建1栋4层急诊医技楼及供电、排水、消防等配套设施 | 平江县人民政府 |
|  | 醴陵市属医院建设项目 | 醴陵市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 19000 | 二医院新建1栋门诊、住院、医技一体的综合大楼，总建筑面积近30000平方米；四医院新建门诊大楼，总建筑面积9072平方米 | 醴陵市人民政府 |
|  | 炎陵县人民医院整体搬迁项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2021 | 2023 | 40500 | 新建门诊医技楼、急诊楼、住院综合楼、独立传染病区、后勤保障综合楼，地下停车场、道路广场、景观绿化、给排水、供配电、消防、医废处置、污水处理等配套附属设施 | 炎陵县人民政府 |
|  | 攸县妇幼保健院建设项目 | 攸县 | 续建 | 2018 | 2021 | 26400 | 改造原同乐湖酒店1栋13层主体楼和1栋6层辅楼及地下室，建设妇保院、计生服务中心、健康管理中心和月子中心 | 攸县人民政府 |
|  | 茶陵县人民医院第二期建设工程项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 25497 | 新建1栋门诊楼、1栋急诊楼、1栋医技楼、1栋食堂，对传染病楼进行改造升级，配套建设给排水、变配电、弱电通讯、通风空调、医用气体等工程 | 茶陵县人民政府 |
|  | 桂东县中医医院整体建设项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 10009 | 新建门诊楼、住院楼及配套基础设施等 | 桂东县人民政府 |
|  | 汝城县人民医院新院区二期（住院楼）项目 | 汝城县 | 续建 | 2019 | 2023 | 15000 | 新建住院楼，配套建设通风空调、医用气体等医疗附属设施，完善周边配套设施 | 汝城县人民政府 |
|  | 醴陵陶瓷学院及湖南陶瓷技师学院新校区建设项目 | 醴陵市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 38500 | 建设教学楼、学生宿舍、体育馆、运动场、食堂、智慧校园、陶瓷科技大楼、国际学术交流中心及相关配套工程 | 醴陵市人民政府、湖南轻工高级技工学校 |
|  | 安仁、汝城、桂东、宜章、平江、茶陵职业中专建设项目 | 安仁县汝城县桂东县宜章县平江县 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 128136 | 建设教学楼、实验楼、科技楼、图书馆、艺术楼、办公楼、学生宿舍、体育馆、教师宿舍、实习车间、食堂及后勤楼等 | 安仁县、汝城县、桂东县、宜章县、平江县、茶陵县人民政府 |
|  | 醴陵市新城学校（新三中）建设项目 | 醴陵市 | 续建 | 2019 | 2021 | 50000 | 新建教学楼、科教楼、食堂、宿舍、田径场等教学生活设施 | 醴陵市人民政府 |
|  | 炎陵县第一中学体艺楼建设项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 6080 | 新建1栋3层体艺楼及附属工程 | 炎陵县人民政府 |
|  | 湘赣边芙蓉学校新建项目 | 攸县 茶陵县 桂东县 汝城县 | 续建 | 2019 | 2021 | 39522 | 新建教学楼、图书馆、办公楼、学生宿舍、食堂、运动场等 | 攸县、茶陵县、 桂东县、汝城县人民政府 |
|  | 县级教师发展中心建设项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 110000 | 新建培训综合楼、信息技术中心等单体建筑15栋；购买信息化、人工智能设备30套 | 省教育厅、 10个县市人民政府 |
|  | 多媒体教室建设项目 | 10县市 | 续建 | 2019 | 2020 | 3000 | 对10个县市中小学（含教学点）尚未建成多媒体教室的2179间教室配备相应的终端硬件 | 省教育厅、 10个县市人民政府 |
|  | 茶陵县综合福利院项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 15000 | 新建1所集儿童福利院、老人福利院于一体的县级综合福利院 | 茶陵县人民政府 |
|  | 安仁县城市养老设施建设项目 | 安仁县 | 续建 | 2018 | 2022 | 18000 | 建设老年公寓、城市老年护理中心、城市日间照料中心 | 安仁县人民政府 |
|  | 特困人员供养服务机构新扩建及提质升级项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 89279 | 新或扩建特困人员供养服务机构30所，新增供养服务床位3000张以上，其中护理床位2400张以上。对基础条件差、设施设备陈旧的20所特困人员供养服务机构实施适老化改造、护理床位改造、消防设施改造，消除重大安全隐患 | 省民政厅、 10个县市人民政府 |
|  | 养老服务体系建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 5000 | 建设养老服务设施，到2022年社区日间照料机构覆盖率达到90%以上，发展农村互助式养老服务 | 省民政厅、 10个县市人民政府 |
|  | 乡镇农村公益性墓地建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 48900 | 新建乡镇农村公益性墓地163个，实现镇级全覆盖 | 省民政厅、 10个县市人民政府 |
| 十、社会治理能力提升工程（2个项目，总投资359540万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界银行结果导向型贷款湖南省湘赣边区乡村振兴和地方政府治理能力提升项目 | 浏阳市 醴陵市 攸县 茶陵县 平江县 桂东县 汝城县 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2024 | 280000 | 乡村振兴和地方政府治理能力提升 | 省财政厅、 浏阳市、醴陵市、攸县、茶陵县、平江县、桂东县、汝城县、宜章县 人民政府 |
|  | 城乡社区综合服务设施规范化和智慧平台建设项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 79540 | 建设655个农村社区、113个城市社区服务设施 | 省民政厅、 10个县市人民政府 |